楚雄彝族自治州广播电视局2022年

预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

广播电视安全播出监测系统传输保障及运行维护。

二、立项依据

为确保我州无线数字电视覆盖发射台站信号源及其监测信号传输正常，确保广播电视监测系统正常运行。运行维护费属财政对事业单位经常性补助。

三、项目实施单位

楚雄彝族自治州广播电视局

四、项目基本概况

在州委、州人民政府的重视支持下，“十二五”期间楚雄州广播电视局实施完成楚雄州地面数字电视广播覆盖网一期工程建设,实现了楚雄州广播电视台广播电视节目对县市及周边乡镇地区的无线覆盖，取得了很好的社会效益；2015年、2016年分两期实施完成了全州广播电视分布式监测监管系统工程建设，实现了对州级广播电视节目和10县市广播电视无线发射信号及有线电视信号技术质量实时监测，切实提高了我州广播电视安全播出管理水平。全州地面数字电视广播覆盖网部分信号传输光缆采用附挂电信运营商县城至高山发射台站通信杆路的方式。其中附挂电信公司杆路22.17公里，附挂移动公司杆路8公里；全州地面数字电视广播覆盖网、监测监管系统（一、二期）采用构建在楚雄州广电网络公司数据传输平台及传输系统的方式，共使用专用电路25条。

为确保楚雄州地面数字电视广播覆盖网及楚雄州广播电视安全播出监测平台的正常运行，每年需每年支付电信公司光缆杆路运维费4.522万元、移动公司光缆杆路运维费1.63万元、广电网络公司电路传输运行费48.816万元。需支付1个州级监测平台和10个县市监测前端广播电视监测系统运行维护经费20万元。

五、项目实施内容

附挂电信公司杆路22.17公里，附挂移动公司杆路8公里，使用楚雄州广电网络公司数据传输平台及专用电路25条（其中：地面数字电视11条45M电路，调频同步广播5条2M电路，全州广播电视监测监管系统9条2M电路）的租赁费。全州广播电视安全播出1个州级监测平台和10个县市监测前端的运行维护。

六、资金安排情况

楚雄州财政局下达广播电视安全播出监测系统传输保障及运行维护专项经费74.97万元。

七、项目实施计划

与楚雄电信、楚雄移动、楚雄州广电网络公司签订杆路租用合同，专人负责监管，确保全年州级数字广播电视信号传输顺畅，确保实现对州县境内广播电视节目播出的实时监测。

广播电视安全播出监测平台运行维护工作由具有相应资质的公司提供技术维护，确保平台运行正常，运行维护费直接支付给运维公司。

八、项目实施成效

确保楚雄州地面数字电视广播覆盖网一期工程信号传输顺畅，确保楚雄电视台和州广播电台节目对县市及周边乡镇地区的无线覆盖；实现全州广播电视分布式监测监管系统对州县境内广播电视节目播出的实时监测，为提高应对突发事件的快速反应能力，提高安全播出管理水平奠定坚实的基础。

楚雄彝族自治州广播电视局2022年

预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

广播电视意识形态阵地管理及公共服务保障项目。

二、立项依据

根据《中共楚雄州委办公室  楚雄州人民政府办公室印发楚雄彝族自治州广播电视局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》，楚雄州广播电视局是楚雄州人民政府工作部门，主要承担贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施等工作，该笔专项业务经费主要用于我单位履行职能职责。

三、项目实施单位

楚雄彝族自治州广播电视局

四、项目基本概况

为进一步履行好我局职能职责，指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施；实行对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放，指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。申请用于商品和服务支出的运转支出项目。

五、项目实施内容

1. 开展一次广播电视接收设施整治专项行动。

2. 开展一次广告资讯排查清理工作。

3. 开展全州广播电视节目年度创新创优评选。

4. 开展至少两次全州安全播出大检查

5. 开展一次全州安全播出技术培训

6. 开展两次全州广播电视公共服务督查巡检工作

7.组织职工培训，提升职工业务素养及专业知识水平。

六、资金安排情况

州财政下达广播电视意识形态阵地管理及公共服务保障经费40.8万元。

七、项目实施计划

按照项目绩效目标，将项目实施内容分解到各科室，由各科室根据科室职能职责开展工作，由局办公室及规划财务科做好绩效考评的监督工作，确保项目内容顺利完成，实现项目绩效目标。

八、项目实施成效

通过项目的实施，进一步履行好我局的职能职责，实行对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为；监督管理、督查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放，指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。做好楚雄州广播电视意识形态阵地管理及公共服务工作。

楚雄彝族自治州广播电视局2021年

预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

州级应急广播系统建设项目。

二、立项依据

根据《云南省应急广播体系建设总体规划》，2022年委托具备相应资质的第三方机构，严格按照国家应急广播体系建设的技术标准规范编制建设技术方案，保证应急广播系统标准化建设和规范化运行。建立州市级应急广播平台、改造州市级频率频道播出系统和完善传输通道，实现应急广播消息的接收、验证、响应和自动播出功能。

三、项目实施单位

楚雄彝族自治州广播电视局

四、项目基本概况

应急广播是国家突发事件应急体系基础能力建设和应对能力建设的重要内容，广播电视频率频道和传输通道是我国应急信息发布的重要通道之一。党中央、国务院高度重视国家应急广播体系建设，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》将国家应急广播体系建设列入公共服务清单。《国家突发事件应急体系建设“十三五”规划》明确要求“推进国家应急广播体系建设，升级改造传输通道，布置应急广播终端，提高容灾抗毁能力；完善应急信息采集与发布机制，实现与突发事件预警信息发布系统的有效对接，健全国家应急广播体系运行制度和相关标准规范，提升面向公众的突发事件应急信息传播能力”。

2019年8月，云南省广播电视局委托国家广播电视总局广播电视科学研究院编制了《云南省应急广播体系建设总体规划》。明确了我省应急广播体系建设原则、主要任务和实施计划，建设主要内容是：建设应急广播平台、改造完善频率频道播出系统和传输通道、部署应急广播终端等组成。州级应急广播系统建设主要包括建立州市级应急广播平台、改造州市级频率频道播出系统和完善传输通道三部分。具体到我州任务是建设1个州级应急广播平台，实现我州应急广播播发控制，以及对下辖各县应急广播系统的监督管理；改造州级频率频道播出系统，通过在州级所属广播电台、电视台部署应急广播适配器并进行相应改造，接收应急广播平台发送的应急广播消息，在州级自办广播频率和电视频道中播出应急信息；完善传输通道，全州应急广播传输通道由调频广播、有线数字电视、地面数字电视等方式组成，通过在上述前端/台站部署应急广播适配器等必要设备并加以改造，实现应急广播消息的接收、验证、响应和自动播出功能。

结合《云南省应急广播体系建设总体规划》明确的任务目标和实施步骤，为了更好实现我州应急广播播发控制，以及对下辖各县应急广播系统的监督管理，楚雄州广播电视局计划在2021-2022年完成楚雄州州级应急广播体系建设。

五、项目实施内容

建设1个州级应急广播平台，实现我州应急广播播发控制，以及对下辖各县应急广播系统的监督管理；改造州级频率频道播出系统，通过在州级所属广播电台、电视台部署应急广播适配器并进行相应改造，接收应急广播平台发送的应急广播消息，在州级自办广播频率和电视频道中播出应急信息；完善传输通道，全州应急广播传输通道由调频广播、有线数字电视、地面数字电视等方式组成，通过在上述前端/台站部署应急广播适配器等必要设备并加以改造，实现应急广播消息的接收、验证、响应和自动播出功能。

六、资金安排情况

楚雄州财政局分两年下达州级应急广播系统建设专项经费，2022年下达项目建设专项经费220.00万元。

七、项目实施计划

1、委托具备相应资质的第三方机构，严格按照国家应急广播体系建设的技术标准规范编制建设技术方案，保证应急广播系统标准化建设和规范化运行。

2、组织政府采购，预计6月底完成政府采购，签订合同。

3、按合同签订的工程建设进度，预计2022年11月底完成州级应急广播平台、改造州级频率频道播出系统和完善传输通道的建设任务。

4、2022年12月底完成验收，实现应急广播消息的接收、验证、响应和自动播出功能。

八、项目实施成效

推进应急广播体系建设，升级改造传输通道，布置应急广播终端，提高容灾抗毁能力；完善应急信息采集与发布机制，实现与突发事件预警信息发布系统的有效对接，提升面向公众的突发事件应急信息传播能力。