附件1

农村生活垃圾收运处置体系建设管理和乡镇镇区生活污水治理三年行动目标任务分解表（一）

| 区域 | 县区类别 | 2022年目标任务 |  |  |  |  | 2023年目标任务 |  |  |  |  |  |  |  | 2024年目标任务 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 镇区生活垃圾收运处置体系覆盖率（%） | 镇区生活垃圾处理设施覆盖率（%） | 村庄生活垃圾收运处置体系覆盖率（%） | 村庄生活垃圾处理设施覆盖率（%） | 镇区生活污水处理设施覆盖率（%） | 镇区生活垃圾收运处置体系覆盖率（%） | 镇区生活垃圾处理设施覆盖率（%） | 镇区生活垃圾处理率（%） | 村庄生活垃圾收运处置体系覆盖率（%） | 村庄生活垃圾处理设施覆盖率（%） | 村庄生活垃圾处理率（%） | 镇区生活污水处理设施覆盖率（%） | 镇区生活污水处理率（%） | 镇区生活垃圾收运处置体系覆盖率（%） | 镇区生活垃圾处理设施覆盖率（%） | 镇区生活垃圾处理率（%） | 村庄生活垃圾收运处置体系覆盖率（%） | 村庄生活垃圾处理设施覆盖率（%） | 村庄生活垃圾处理率（%） | 镇区生活污水处理设施覆盖率（%） | 镇区生活污水处理率（%） |
| 全州合计 |  | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 |
| 楚雄市 | 二类 | 75 | 75 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 |
| 禄丰市 | 二类 | 75 | 75 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 |
| 双柏县 | 三类 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 |
| 牟定县 | 三类 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 |
| 南华县 | 三类 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 |
| 姚安县 | 三类 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 |
| 大姚县 | 三类 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 |
| 永仁县 | 三类 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 |
| 元谋县 | 三类 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 |
| 武定县 | 三类 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 |

附件2

| 农村生活垃圾收运处置体系建设管理和乡镇镇区生活污水治理三年行动目标任务分解表（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县市 | 乡镇数（个） | 乡镇镇区生活垃圾处理设施建设情况及年度目标任务数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 乡镇镇区生活污水处理设施建设情况及年度目标任务数 |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 实施城乡一体化与县城共享乡镇 |  | 镇区建成处理设施乡镇 |  | 截止9月完成情况 |  | 镇区建成处理设施乡镇年度建设任务（个） |  |  | 镇区建成达标处理设施乡镇 |  | 截止9月建成处理设施乡镇 | 镇区建成处理设施乡镇年度建设任务（个） |  |  |  |
|  |  | 数量 | 乡镇 | 数量 | 乡镇 | 数量 | 占比（%） | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 数量 | 乡镇 | 占比（%） | 2022年 | 2023年 | 2024年 |  |
| 楚雄市 | 14 | 6 | 苍岭镇、东华镇、子午镇、东瓜镇、紫溪镇、吕合镇 | 3 | 西舍路镇、八角镇、新村镇 | 9 | 64.29 | 2 | 2 | 1 | 5 | 东瓜镇、苍岭镇、东华镇、子午镇、西舍路镇 | 35.71 | 4 | 4 | 1 |  |
| 禄丰市 | 13 | 6 | 彩云镇、恐龙山镇、仁兴镇、一平浪镇、和平镇、中村乡 | 1 | 广通镇 | 7 | 53.85 | 3 | 2 | 1 | 0 | —— | 0.00 | 8 | 4 | 1 |  |
| 双柏县 | 7 | 0 | —— | 6 | 法脿镇、嘉镇、爱尼山乡、大庄镇、独田乡、大麦地镇 | 6 | 85.71 | 0 | 0 | 1 | 5 | 嘉镇、爱尼山乡、大庄镇、独田乡、大麦地镇 | 71.43 | 0 | 1 | 1 |  |
| 牟定县 | 6 | 5 | 新桥镇、江坡镇、凤屯镇、安乐乡、戌街乡、蟠猫乡 | 1 | 戌街乡 | 6 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 新桥镇、江坡镇、凤屯镇、安乐乡、戌街乡、蟠猫乡 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  |
| 南华县 | 9 | 2 | 沙桥镇、雨露乡 | 0 | —— | 2 | 22.22 | 5 | 1 | 1 | 0 | —— | 0.00 | 5 | 3 | 1 |  |
| 姚安县 | 8 | 1 | 光禄镇 | 2 | 前场镇、弥兴镇 | 3 | 37.50 | 3 | 1 | 1 | 2 | 光禄镇、前场镇 | 25.00 | 2 | 3 | 1 |  |
| 大姚县 | 11 | 3 | 新街镇、赵家店镇、昙华乡 | 2 | 石羊镇、汪碧乡 | 5 | 45.45 | 3 | 2 | 1 | 11 | 三岔河镇、三台乡、昙华乡、汪碧乡、赵家店镇、六苴镇、铁锁乡、桂花镇、龙街镇、新街镇、石羊镇 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  |
| 永仁县 | 6 | 4 | 宜就镇、莲池乡、维的乡、猛虎乡 | 2 | 中和镇、永兴乡 | 6 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 宜就镇 | 16.67 | 2 | 3 | 0 |  |
| 元谋县 | 9 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | 0.00 | 7 | 1 | 1 | 1 | 江边乡 | 11.11 | 4 | 3 | 1 |  |
| 武定县 | 10 | 0 | —— | 1 | 高桥镇 | 1 | 10.00 | 6 | 2 | 1 | 1 | 己依镇 | 10.00 | 4 | 4 | 1 |  |
| 合计 | 93 | 22 |  | 18 |  | 40 | 43.01 | 34 | 11 | 8 | 32 |  | 34.41 | 29 | 25 | 7 |  |
|  | 说明：此任务分解表中任务为年度最后目标任务，鼓励各县市根据实际情况提前完成年度目标任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

楚雄州农村生活污水治理三年行动工作任务清单

| 县(市、区) | 2022年目标 |  | 2023年目标 |  | 2024年目标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 治理率（%） | 收集处理率（%） | 治理率（%） | 收集处理率（%） | 治理率（%） | 收集处理率（%） |
| 楚雄市 | 68 | 16 | 71 | 23 | 80 | 30 |
| 禄丰市 | 46 | 14 | 53 | 23 | 60 | 30 |
| 双柏县 | 38 | 11 | 48 | 13 | 56 | 14 |
| 牟定县 | 18 | 4 | 24 | 7 | 29 | 8 |
| 南华县 | 44 | 8 | 44 | 8 | 44 | 8 |
| 姚安县 | 34 | 12 | 34 | 12 | 34 | 12 |
| 大姚县 | 24 | 5 | 27 | 7 | 29 | 9 |
| 永仁县 | 44 | 10 | 48 | 10 | 49 | 10 |
| 元谋县 | 37 | 7 | 38 | 8 | 38 | 8 |
| 武定县 | 21 | 7 | 24 | 8 | 30 | 8 |

附件4

农村生活垃圾收运处置体系建设管理和生活污水治理三年行动工作任务清单

| 序号 | 任务名称 | 具体工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）乡镇镇区和村庄生活垃圾治理 | 合理确定治理模式。持续推进城乡、镇村一体化和就地就近治理3种模式，距离城市处理设施50公里以内或运输时间不超过1.5小时范围内的乡镇村庄，采取城乡一体化模式，生活垃圾统一收运至城市集中处理；运距50公里以上或运输时间超过1.5小时的乡镇村庄，采取镇村一体化模式，在人口相对集中、交通便利的地区，合理布局小型化、分散化、无害化处理设施，收集处理周边乡镇村庄生活垃圾；人口30户以下且居住分散的偏远山区村庄，在强化源头减量和资源化利用的基础上，因地制宜就地就近治理。各县市可结合实际，综合考虑政府财力、人口规模、交通条件等因素，优先采取城乡一体化模式或尽量扩大覆盖范围。 | 州住房城乡建设局 | 州农业农村局、州自然资源规划局、州发展改革委 | 10县市人民政府 |
| 2 |  | 推动农村生活垃圾源头分类和资源化利用。充分利用农村地区广阔的资源循环与自然利用空间，抓好农村生活垃圾源头分类和资源化利用。积极推动村庄分类处理试点示范，“无废城市”建设地区的村庄要率先实现垃圾分类、源头减量。根据农村特点和农民生活习惯、因地制宜推进简便易行的垃圾分类和资源化利用方法。加强易腐烂垃圾就地处理和资源化利用，协同推进易腐烂垃圾、厕所粪污、农业生产有机废弃物综合处置利用和建设一批综合处置利用设施。做好可回收物的回收利用，建立以村级回收网点为基础、县域或乡镇分拣中心为支撑的再生资源回收利用体系。强化有害垃圾收运处置，对从生活垃圾中分出并集中收集的有害垃圾，属于危险废物的，严格按照危险废物相关规定进行管理，集中运输到有资质的单位规范处理，推进农村生活垃圾分类和资源化利用示范县创建工作，探索总结分类投放、分类收集、分类运输、分类处置的农村生活垃圾处理模式。 | 州农业农村局 | 州乡村振兴局、州住房城乡建设局、州供销合作社、州自然资源规划局、州生态环境局 | 10县市人民政府 |
| 3 |  | 完善收运设施。推动在乡镇配置完善垃圾收运车辆，根据需求建设垃圾转运站和站内污水处理设施，并以建设压缩式转运站、配置密闭式运输车辆为方向，实现每个乡（镇）具备垃圾转运能力，及时就近转运处理生活垃圾。推动村组生活垃圾收集房（桶、箱）全覆盖，加快取缔或改造露天垃圾收集池，做到防雨、防风、防渗、卫生。 | 州住房城乡建设局 | 州农业农村局、州自然资源规划局、州发展改革委 | 10县市人民政府 |
| 序号 | 任务名称 | 具体工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 责任主体 |
| 4 | （一）乡镇镇区和村庄生活垃圾治理 | 提升治理层次。结合实际采取垃圾焚烧厂、卫生填埋、污染物排放达标的热解处理技术等，新建的处理设施应符合国家和《云南省农村生活垃圾处理技术指南（试行）》等技术要求和相关标准、规范。加快已建设施提标改造，逐步建立长效管护机制，加快取缔简易填埋、简易焚烧等落后的简易治理设施，禁止随意倾倒、抛撒、露天堆放和露天焚烧农村生活垃圾的行为。 | 州住房城乡建设局 | 州农业农村局、州生态环境局 | 10县市人民政府 |
| 5 |  | 整治非正规垃圾堆放点。以龙川江流域、河流（水库）周边、古茶山区域、传统村落、民族团结示范村和主要交通干道沿线、风景名胜区周边等乡镇村庄为重点，全面排查摸清各县市农村地区非正规生活垃圾堆放点规模、位置和环境影响情况，严格按照《楚雄州住房和城乡建设局关于开展农村地区非正规垃圾堆放点排查整治工作的通知》明确的排查对象、整治范围、时间要求以及相关要求，集中力量进行整治。禁止城镇违法违规向农村转移堆弃垃圾，防止在村庄周边形成新的垃圾污染。 | 州住房城乡建设局 | 州农业农村局、州生态环境局 | 10县市人民政府 |
| 6 |  | 提高营运管理水平。严格落实《农村生活垃圾收运和处理技术标准》(GB/T51435-2021)，《云南省农村生活垃圾处理技术指南（试行）》等，规范各环节的日常作业管理。压实运行维护企业或单位的责任，加强垃圾收集站（点）的运行管护，确保垃圾规范投放、及时清运。对垃圾转运站产生的污水、卫生填埋场产生的渗滤液以及垃圾焚烧厂（热解站）产生的炉渣、飞灰等，按照相关法律法规和标准规范做好收集、贮存及处理。推行农村生活垃圾收运处置体系运行管护服务专业化，加强对专业公司服务质量的考核评估，持续开展村庄清洁行动，健全村庄长效保洁机制，推动厕所粪污、生活污水垃圾处理设施设备和村庄保洁等一体化运行管护，探索组建以脱贫人口、防返贫监测对象等农村低收入群体为主体的劳务合作社，通过开发公益性岗位等方式承担村庄保洁、垃圾收运等力所能及的服务。推动建立健全农村生活垃圾收运处置体系经费保障机制，逐步建立农户合理付费、村级组织统筹、政府适当补助的运行管护经费保障制度。 | 州住房城乡建设局 | 州农业农村局、州生态环境局、州发展改革委、州乡村振兴局 | 10县市人民政府 |
| 7 |  | 开展农村生活垃圾无害化评定。待云南省农村生活垃圾无害化等级评定办法制定出台后，根据有关标准、规范或技术要求，全面启动和开展农村生活垃圾无害化评定工作，推动提高农村生活垃圾无害化处理水平。 | 州住房城乡建设局 | 州农业农村局、州生态环境局 | 10县市人民政府 |
| 序号 | 任务名称 | 具体工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 责任主体 |
| 8 | （二）乡镇镇区生活污水治理 | 分类推进治理。持续推行纳管与就地就近治理模式，距离城市污水处理厂较近、且具备地形条件的乡镇镇区，优先采取纳管模式，将收集的生活污水纳入城市污水管网处理。距离较远的，就地就近在镇区建设生活污水处理设施。乡镇镇区自建生活污水处理设施要充分结合实际，采取集中与分散相结合方式，人口规模较大、居住较为密集，具备地形条件等的，建设生活污水处理厂（站），集中收集镇区生活污水；人口居住分散或地形较为复杂的，合理布局一体化处理设施，对镇区生活污水进行就近收集处理。 | 州住房城乡建设局 | 州生态环境局、州自然资源规划局 | 10县市人民政府 |
| 9 |  | 提升治理层次。饮用水源地等环境敏感区域新建的乡镇镇区生活污水处理厂出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB-18918)一级A标（处理规模1000吨/日及以下的小型生活污水处理站，总磷指标可按一级B标执行），加快已建设施的提标改造；其他非环境敏感区域推广运行费用低、管护简便的治理技术，500吨/日以上规模（含500吨/日）的农村生活污水处理设施水污染物排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918)，500吨/日以下规模（不含500吨/日）的农村生活污水处理设施的水污染物排放执行《云南省农村生活污水处理设施污染物排放标准》（DB53/T 953-2019），乡镇镇区生活污水处理厂（站、一体化设施）出水达到一级B标。 | 州住房城乡建设局 | 州生态环境局 | 10县市人民政府 |
| 10 |  | 加快补齐管网建设短板。加快配套完善乡镇镇区生活污水管网建设，积极推进雨污分流改造，推进乡镇镇区生活污水收集管网向周边村庄延伸。加快提升乡镇镇区生活污水收集处理率，龙川江流域内、饮用水源地等环境敏感区乡镇镇区生活污水基本实现应收尽收，应处尽处。 | 州住房城乡建设局 | 州生态环境局 | 10县市人民政府 |
| 11 |  | 提高运营管理水平。鼓励有条件的地方，以县（市、区）为单元，依托城市生活污水处理厂运营企业对建成的乡镇镇区生活污水处理厂（站、一体化设施）统筹运行管理，不具备条件的，乡镇人民政府要加强管理，实现运行管护服务专业化。建立健全生活污水处理收费价格机制，确保建成的设施有稳定的运营资金渠道。 | 州住房城乡建设局 | 州生态环境局、州发展改革委 | 10县市人民政府 |
| 12 | （三）农村生活污水治理 | 分区分类推进农村生活污水治理。农村生活污水治理要以生态化、资源化、可持续为导向，坚持以用促治方针，根据村庄所处区位、人口聚集程度、地形地貌、自然气候条件、生产生活习惯、排水特点及排放要求、经济承受能力等具体情况，因地制宜采用简便实用的污水收集处理模式。“五江七河”（金沙江、礼社江、龙川江、渔泡江、绿汁江、蜻蛉河、万马河、勐果河、勐岗河、马龙河、沙甸河、紫甸河）干流沿岸，完善截污治污体系，沿河区域村庄污水以接入城镇污水处理厂或分区域集中收集处理为主，加强尾水处置管理；城镇周边的村庄就近纳入城镇污水管网统一处理；生态环境敏感区，建设集中或分散式收集处理设施处理；居住较为集中的地区，以集中收集处理为主，人工湿地、稳定塘、氧化塘、土壤渗透等生态处理技术处理为辅。 | 州生态环境局 | 州住房城乡建设局、州农业农村局、州水务局 | 10县市人民政府 |
| 13 |  | 鼓励农村生活污水资源化利用。对居住分散、人口规模较小的山区、半山区、干旱缺水、环境容量较大的非环境敏感区域，农村生活污水治理要坚持实事求是、因地制宜，“一村一策”，采用分散处理为主的简单治理模式推进治理，不搞一刀切。污水收集方式要根据资源化利用条件、地形地势等分类施策，既可以集中收集，也可以多点、分散收集，避免远距离输送；既有利于降低投入成本，又方便就近就地收集和资源化利用。当黑灰水分离收集时，可结合厕所粪污无害化处理和资源化利用，灰水处理可选择人工湿地等生态处理工艺治理；当黑灰水统一收集时，可采用集中式化粪池、厌氧发酵池等方式处理，达到资源化利用要求后，就近就地用于庭院、村庄绿化以及农田、果园、菜地、林地等灌溉，有效利用水资源。 | 州生态环境局 | 州农业农村局、州住房城乡建设局 | 10县市人民政府 |
| 14 |  | 统筹推进农村生活污水治理。农村厕所革命要与农村生活污水治理有机衔接，加强厕所粪污处理与资源化利用，实现源头减量。推进城镇污水收集管网向周边村庄延伸，实现城镇周边村庄污水应收尽收，应处尽处。要结合“三清一改”村庄清洁行动，消除村庄污水横流、乱排乱放现象，保持村庄及周边排水沟渠通畅，不形成黑臭水体。 | / | 州生态环境局、州农业农村局、州住房城乡建设局 | 10县市人民政府 |