附件5

楚雄州2023年预算重点领域财政项目

文本公开

- 项目名称

楚雄州水土流失监测点监测费州级配套（9个监测点）

- 立项依据

《中华人民共和国水土保持法》《云南省水土保持条例》

- 项目实施单位

楚雄市水务局、双柏县水务局、南华县水务局、姚安县水务局、大姚县水务局、牟定县水务局、元谋县水务局、武定县水务局。

- 项目基本概况

为探索西南土石山区水力侵蚀类型区水土流失状况及其治理变化规律和趋势，为全国水土流失动态监测与公告提供基础数据，结合《全国水土保持监测网络和信息系统二期工程云南省监测点建设实施方案》的总体要求，我州积极向上级主管部门积极申请，先后在楚雄市兔冲山、袁家，双柏县大黑箐，南华县罗家冲，姚安县龙门口，大姚县鲁村，牟定县飒马场，元谋县金雷、武定县仓房9个监测点。

- 项目实施内容

按照《径流小区和小流域控制站监测手册（试行）》及《全国水土流失动态监测与公告项目监测成果整编规范》开展各站点的监测工作。

- 资金安排情况

每个监测点州级配套1.5万元，共9个监测点，合计13.5万元。

七、项目实施计划

各站点根据当地的具体情况，科学、合理地安排监测进度，监测时段为当年1月~12月。定期检查监测设施设备，校验数字雨量计、土壤水分自动测定仪（TDR）、径流泥沙自动测量系统等自动化监测设备的精度，保证监测数据准确性。2023年12月，整理、汇总、分析1~12月监测数据，编写年度监测工作报告，按照汇编要求编制汇编文件，按照要求提交年度监测报告、监测表格。2024年3月底前，完成监测点数据上报系统中数据的网上填报。

- 项目实施成效

各站点每年提交水土流失监测工作年度报告，主要内容包括：监测点概况、年度监测项目与方法、年度监测工作组织管理与实施、年度监测成果、存在的主要问题与建议等。